# Finance Product Factory – Projectoverdracht voor Claude Code

Doel
Bouw een zelfstandige Finance Product Factory waarmee schaalbaar premium Excel-producten kunnen worden gegenereerd voor verkoop (o.a. Etsy). Het project staat los van Studio OS en mag geen bestaande repositories wijzigen.

## Belangrijkste besluiten

Geen Abacus meer; ontwikkeling gaat verder in Claude Code.

Geen Playground-artifacts als eindresultaat.

Alles als echte bestanden in een lokale projectmap.

Geen wijzigingen aan Studio OS of bestaande repositories.

Eerst een werkend MVP, daarna uitbreiden.

## Architectuurvisie

Data-gedreven architectuur.

Nieuwe producten moeten primair bestaan uit configuratie, templates en metadata.

Gescheiden lagen: UI, Product Definitions, Workbook Generation, Formula Engine, Theme Engine, Validation, Export.

## MVP-doel

Lokale webapp.

Echte downloadbare .xlsx.

Minimaal Budget Planner Basic.

Sheets: Dashboard, Income, Expenses, Categories.

Echte Excel-formules (SUM, SUMIF/SUMIFS, verwijzingen).

README en validatiescript.

## Auditbevindingen vorige prototype

Vorige versie was een HTML-prototype.

Geen bewezen XLSX-output.

Geen repository.

Geen QA of tests.

Conditional formatting/charts alleen als concept.

## Niet doen

Geen placeholders.

Geen nep-downloads.

Geen ongeteste claims.

Geen code buiten de nieuwe projectmap.

Geen afhankelijkheid van Studio OS.

## Gewenste projectstructuur

Finance Product Factory MVP/

package.json

README.md

index.html

src/app.js

src/workbook-generator.js

src/products/

src/validation/

output/generated-workbooks/

tests/

## Acceptatiecriteria

Werkende lokale app.

Generate-knop maakt echte XLSX.

Workbook bevat minimaal 4 sheets.

Formules zichtbaar in Excel.

Validatie geeft PASS.

Niets buiten projectmap gewijzigd.

## Codering / Scope

SCOPE=FINANCE_PRODUCT_FACTORY_MVP

MODE=BUILD

OVERWRITE_EXISTING=FALSE

MODIFIY_STUDIO_OS=FALSE

DELIVERABLE=WORKING_LOCAL_PROJECT

QUALITY=PRODUCTION_FIRST

REQUIRE_REAL_FILES=TRUE

REQUIRE_TESTS=TRUE

NO_PLAYGROUND=TRUE